Product Backlog — MES Yamboly

Sistema MES con analítica IA · Helatony's S.A.C. (Yamboly)

Fecha de corte: 4 de septiembre de 2026

Autor: Elmo (sistemas@yamboly.lat)

Tabla de contenido

Haz clic derecho sobre esta área y elige “Actualizar campos” (o F9) para generar la tabla de contenido.

Nota: si el campo no se actualiza automáticamente, haz clic derecho sobre el área anterior y selecciona “Actualizar campos”.

# Product Backlog — MES Yamboly

Fecha de corte: 4-sep-2026, noche (fase "Evidencia real": limpieza del postest hipotético, importadores de fuentes externas, validación de calidad TCI, invitaciones TSP; corte anterior 4-sep-2026 tarde con los ajustes de configuración y tiempo real — sin máquina/equipo, mantenedor de líneas, sin sedes; corte previo 4-sep-2026 mañana con el cierre de la fase 2 "maestros reales"; corte previo 3-sep-2026 con 8 historias En curso) · Rama feat/evidencia-real (sobre feat/ajustes-configuracion → feat/maestros-reales, base main en 2bb7f89) · Producto: MES con analítica IA para Helatony's S.A.C. (Yamboly). Fuente de estado: git log --oneline, git status y el código en apps/api, apps/web, packages/types al momento del corte, más el QA de integración de fase 2 y fase 2b (docs/qa-report.md; la fase 3 aún no tiene su pasada de QA, ver «QA fase 3 (pendiente de la pasada de integración)» en ese mismo documento).

## 1. Visión y objetivos

Yamboly opera 9 líneas de envasado (4 llenadoras, 2 extrusoras, 3 moldeadoras) en su planta de Lima, en 2 turnos diarios. Cada línea es la máquina física de planta: no existe un nivel de equipo por debajo, la parada se registra hasta la línea. Antes del proyecto, el registro de paradas, mermas y velocidad se hacía en papel o en hojas de cálculo dispersas: los maquinistas anotaban las incidencias al final del turno, con datos incompletos y sin relación con la orden de fabricación en curso, y la planta no tenía forma de anticipar una parada o una merma antes de que ocurriera. El resultado era un OEE calculado tarde, con baja confianza, y decisiones de mantenimiento y de línea tomadas sin evidencia.

El MES Yamboly es el sistema construido para la tesis *"Implementación de un MES con analítica inteligente basada en IA para el control y monitoreo de la producción en la empresa Yamboly, Lima, 2026"* (UNT). Su objetivo es doble: (1) dar a la planta una herramienta real de captura en tiempo real, indicadores OEE, alertas predictivas y evidencia auditable, y (2) servir de instrumento experimental para demostrar, con datos medibles, que el registro de datos deja de tomar minutos y pasa a tomar segundos, que la información capturada es confiable, y que las alertas predictivas aciertan con la frecuencia suficiente para ser útiles. Todo el diseño viene de un Master Design System validado en Figma (57 pantallas) y todo el modelo de datos —líneas, productos, velocidades y causas— viene de la extracción real del sistema anterior (Strapi/Postgres), no de datos inventados.

El sistema se evalúa con 5 KPIs de tesis, cada uno con una meta y un instrumento que lo sustenta (Anexos 02–06). Desde la fase "Evidencia real" (4-sep-2026, noche) el postest de los 5 KPI ya no se siembra con datos hipotéticos: cada instrumento arranca vacío y se llena únicamente con uso real del sistema (capturas, encuesta pública, checklist manual, alertas confirmadas, validación TCI contra fuentes externas importadas). Los valores que documentaban corte anteriores de este backlog (TRI 1,4 min, TCI 93,3 %, TSP 84,2 %, CFS 100 %, EP 83,5 %) eran un seed hipotético de la fase 1, retirado el 4-sep-2026; no hay un valor de reemplazo que reportar hasta que la planta genere datos reales — el sistema los calculará automáticamente sobre esos datos según use la planta.

| KPI | Definición | Meta | Estado al corte |
| --- | --- | --- | --- |
| TRI | Tiempo de Registro de Incidencias (ΣTR / n) | Reducción ≥ 40 % vs. pretest | sin_datos — postest vacío; pretest conservado: 2,9 min (10 registros medidos a mano, línea base) |
| TCI | Tasa de Calidad de Información (RC / RT × 100) | ≥ 90 % | sin_datos — sin evaluaciones; se calcula con POST /evidencia/tci/validar contra sensores/solicitudes/SAP importados |
| TSP | Tasa de Satisfacción del Personal (encuesta de 8 ítems, PO / PT × 100) | ≥ 80 % de acuerdo | sin_datos — sin invitaciones ni respuestas; se llena desde /encuesta/[token] |
| CFS | Cumplimiento Funcional del Sistema (FV / FT, funcionalidades verificadas / totales) | 9 / 9 | sin_datos — 9 funcionalidades sin verificar (cumple: false, sin verificadaEn) |
| EP | Efectividad de las Predicciones (PCC / PTG × 100) | ≥ 80 % | sin_datos — sin confirmaciones de evidencia; se llena al confirmar alertas reales en /alertas |

Este backlog documenta el trabajo necesario para sostener esos 5 KPIs con datos reales de Yamboly y hacer que las 9 funcionalidades contractuales (captura de datos, registro de producción, paradas, mermas, repositorio centralizado, dashboard en tiempo real, indicadores, analítica IA y alertas/predicciones) funcionen de punta a punta, tanto en el mock de demostración como contra el backend real.

## 2. Personas y roles

| Rol | Necesidad principal |
| --- | --- |
| Jefe de producción | Ver el estado consolidado de las 9 líneas y los indicadores OEE del día, y administrar los mantenedores (causas, líneas, productos, usuarios) sin depender de TI. |
| Supervisor de turno | Atender alertas y validar órdenes de fabricación en tiempo real, con evidencia suficiente para no reabrir discusiones al cierre del turno. |
| Maquinista | Registrar una parada, una merma o una lectura de velocidad en segundos, sin abandonar la máquina ni perder el hilo de la producción. |
| Calidad | Confirmar que la merma y la parada están correctamente clasificadas y que las 9 funcionalidades del sistema siguen cumpliéndose (CFS). |
| Encargado de mermas | Clasificar la merma por tipo → clasificación → causa y decidir si se envía a pasteurización (recuperables) con trazabilidad completa. |
| Investigador (tesista) | Extraer evidencia objetiva y exportable de los 5 KPIs (TRI/TCI/TSP/CFS/EP) para sustentar los resultados frente al jurado. |

## 3. Convenciones

Prioridad (MoSCoW): Must (bloquea la tesis o la operación diaria) · Should (valor claro, no bloqueante) · Could (mejora deseable) · Won't (fuera de este alcance).

Estimación: puntos de historia, escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).

Estados: Hecho (código en main/rama de fase, verificado) · En curso (código presente pero incompleto o con cambios sin commitear) · Pendiente (no iniciado) · Descartada (se retira del alcance por una decisión explícita del producto, documentada en la propia historia con fecha; sus puntos no se computan en ningún total de la sección 6 "Métricas del backlog" — se muestran aparte).

Sprints: S1–S4 = fase Figma → código (ago-2026, base 2bb7f89, 57/57 frames) · S5 = fase "maestros reales" + ajustes del 4-sep tarde (Hecho) · S6 = fase "Evidencia real" (4-sep-2026, noche: limpieza del postest hipotético, importadores de fuentes externas, validación TCI, invitaciones TSP) · S7+ = pendientes sin fecha asignada.

Definición de Terminado (DoD): pnpm --filter @mes/types build && pnpm typecheck && pnpm lint && pnpm build en verde · suite e2e correspondiente en verde · paridad mock↔API (mismos datos, mismo contrato) · fidelidad a Figma o desviación justificada por documento · todos los estados de UI cubiertos (loading / empty / no-results / error / success+toast / validación / confirmación / forbidden) · un único Button variant="primary" por pantalla · baja lógica con modal de confirmación en toda acción Danger.

## 4. Épicas e historias de usuario

### E1 — Shell, navegación y Design System

E1-01 — Shell con navegación por rol Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S1 Como jefe de producción, quiero un shell con sidebar, topbar y navegación filtrada por mi rol, para llegar a cada módulo sin ver opciones que no me corresponden.

Sidebar fija (≥1280 px) / drawer con hamburguesa (<1280 px), topbar 64 px con notificaciones y perfil.

RoleGate/Forbidden bloquea rutas no permitidas por rol (verificado: maquinista → /configuracion = Forbidden).

Breadcrumb dinámico y guard de sesión (401 → logout → /login).

E1-02 — Design System `@mes/ui` (tokens MDS + componentes) Prioridad: Must · Puntos: 13 · Estado: Hecho · Sprint: S1 Como equipo de desarrollo, quiero un Design System único con los tokens 1:1 del Figma MDS, para que ninguna vista invente colores, radios o sombras propios.

22 tokens semánticos + 3 añadidos documentados, tipografía Inter (13 estilos + metric), sin modo oscuro (White First).

45 componentes (18 primitivos + 27 patrones) reutilizados por las 14 features de apps/web, sin duplicados.

Reglas MDS codificadas: página como contenedor, sombras solo en flotantes, Badge no interactivo, Danger con confirmación.

E1-03 — Responsive 1440–390 y Modo TV Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S2 Como supervisor de turno, quiero que el sistema se vea correctamente en monitor de oficina, tablet y el TV de planta, para consultarlo desde cualquier punto de la línea.

Sin scroll horizontal del body en 1440/1280/1024/768/390; tablas con scroll propio.

Modo TV con tipografía y grillas ajustadas a 1920/1440, legible a distancia.

Verificado en docs/qa-report.md (Q1, ago-2026) frame a frame.

### E2 — Tiempo real y captura

E2-01 — Iniciar y finalizar orden con la velocidad del par producto×línea Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como maquinista, quiero que al iniciar una orden el sistema resuelva automáticamente la velocidad estándar del par (producto, línea) y la congele en la orden, para que el OEE se calcule con el dato correcto de esa combinación.

Al iniciar, si no existe un par activo (producto, línea) el sistema responde 422 bajo el campo productoId.

velocidadUnidMin del par se congela en OrdenFabricacion.velocidadEstandar (no cambia si luego se edita el catálogo).

Al finalizar: producido, conteoCodificadora, evidencia y comentario opcional; la orden pasa a por_validar.

Cierre (4-sep-2026): IniciarOrdenWizard.tsx conectado y commiteado (fadc3fc, f8ed869); el 422 bajo productoId sin par vigente se verificó en UI durante el QA de fase 2.

E2-02 — Registrar parada con cronómetro TRI hasta línea (sin equipo) Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S2 Como maquinista, quiero registrar una parada en segundos, con cronómetro visible y seleccionando la causa sobre la línea en la que ocurre, para que el tiempo de registro (TRI) sea mínimo y la causa quede trazada sin pedirme un nivel de detalle que la planta no tiene.

Selector jerárquico de causa (árbol TT-GG-EE), obligatorio; la parada se registra hasta la línea (lineaId), no hay paso de equipo.

tiempoRegistroSeg se envía en cada creación y alimenta el Anexo 02 (TRI) automáticamente.

accionTomada obligatoria; numeroSolicitud condicional si la causa lo exige.

Parada reabre con fin: null y recalcula duracionMin al cerrarse (spec 05.F).

Ajuste (4-sep-2026, tarde): decisión del producto — no existe el nivel máquina/equipo; línea = máquina física de planta. ParadaWizard.tsx pierde el paso "Máquina" (frame Figma 2156:8367 quedó sin ese Dropdown, ver docs/figma-map.md); maquinaId se elimina de CreateParada, de Maquina (entidad, tipos, API, mocks) y del detalle/edición de parada (ParadaForm.tsx, OrdenParadasTab.tsx, ParadaDrawer.tsx). Verificado: e2e 114/114; el wizard conserva sus 3 pasos (Causa · Detalle · Confirmar), el paso Detalle pierde el campo Máquina.

E2-03 — Registrar merma con selector jerárquico tipo → clasificación → causa Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como encargado de mermas, quiero clasificar la merma en tres niveles (tipo de producción → clasificación → causa) igual que las paradas, para que la causa quede tan específica como la exige el análisis de mermas.

Selector en cascada tipo → clasificación → causa sobre el árbol real (5 tipos / 11 clasificaciones / 40 causas).

observacion y numeroSolicitud condicionales según la causa elegida (requiereComentario/requiereSolicitud).

sabor se toma del catálogo /sabores (41 sabores reales), no de texto libre.

Checkbox "Enviar a pasteurización" se conserva como dato (enviarPasteurizacion), sin prometer una pantalla que ya no existe.

Cierre (4-sep-2026): MermaWizard.tsx commiteado y conectado a features/catalogs/causas.ts (f8ed869); reglas condicionales verificadas contra la API real en el QA de fase 2. Pendiente aparte (no bloquea el cierre): Merma no persiste evidenciaUrl — ver nueva historia E2-07.

E2-04 — Registrar velocidad real vs. estándar del par Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como maquinista, quiero registrar la velocidad real de la línea y ver el desvío contra el estándar del par (producto, línea) en u/min, para detectar a tiempo una caída de desempeño.

POST /velocidades calcula desvioPct contra velocidadUnidMin del par activo (ya no contra Producto.velocidadEstandar, retirado del contrato).

Etiqueta de unidad corregida a u/min en el drawer (antes ambigua).

Validación: velocidad ≤ 0 → 422.

Cierre (4-sep-2026): VelocidadDrawer.tsx commiteado (fadc3fc); etiqueta u/min y desvioPct contra el par verificados en el QA de fase 2.

E2-05 — Confirmar o descartar detección IoT sugerida Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S2 Como supervisor de turno, quiero revisar una parada sugerida por un sensor IoT y confirmarla o descartarla en un clic, para no perder detecciones automáticas ni duplicar el registro manual.

GET /detecciones-iot?estado=sugerida lista pendientes; confirmar crea la ParadaListItem (201); descartar solo cambia estado.

409 si la detección ya fue procesada.

Confirmar pide causa, acción tomada y tiempo de registro (mismo formulario que una parada manual, sin campo de máquina desde el ajuste del 4-sep-2026 tarde — ver E2-02).

E2-06 — 9 LineCards en tiempo real y Modo TV con 9 filas Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como supervisor de turno, quiero ver las 9 líneas reales (no las 5 anteriores + PT-01) en /tiempo-real y en el Modo TV, para que el panel refleje la planta física tal como es.

LineasGrid, LineasFilterBar y ModoTvPage migrados a 9 líneas (4 llenadoras, 2 extrusoras, 3 moldeadoras) con tipoProceso.

Estados de LineCard (produciendo / parada / sin_orden / alerta / sugerida) verificados para las 9.

Barrido de turnos M/T/N → D/N aplicado en tiempo real y TV (turno único de 12 h, no 3 de 8 h).

E2-07 — Persistir evidencia fotográfica de merma Prioridad: Should · Puntos: 3 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como encargado de mermas, quiero que la foto de evidencia que adjunto al registrar una merma quede guardada en el servidor, para poder revisarla después sin depender de que nadie borre el archivo local.

Hoy Merma.evidenciaUrl no se persiste: la foto sólo se exige como validación en el cliente (AdjuntarFoto), el backend no la recibe ni la guarda.

Requiere un endpoint de subida (multipart o presigned URL) y que POST /mermas acepte evidenciaUrl resuelta.

Detectado en el QA de fase 2 (4-sep-2026).

E2-08 — Tarjetas por línea ampliadas y filtros simplificados Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como supervisor de turno, quiero que cada LineCard de /tiempo-real muestre más información sin necesidad de abrir el drawer, y que el panel ya no me pida filtrar por línea o por sede (solo hay una planta), para leer el estado de la planta más rápido con una sola mirada.

LineCard ampliada: 2 columnas en pantallas ≥1280 px, métricas en grilla 2×2, barra de progreso etiquetada (no solo el número), mensaje contextual según el estado de la línea.

LineasFilterBar pierde el filtro de línea (9 tarjetas siempre visibles) y el selector de sede del header (TiempoRealHeader); GET /tiempo-real/lineas deja de aceptar sedeId.

Cierre (4-sep-2026, tarde): commit 19172ce; LineasGrid.tsx, TiempoRealHeader.tsx, TiempoRealPage.tsx y linea-view.ts migrados; frame Figma 2156:3936 documentado como desviación (grid de tarjetas más grandes, sin selector de sede) en docs/figma-map.md/docs/figma-specs-modulos.md. Verificado responsive 1440/1024/390 sin desbordamiento (docs/qa-report.md, QA fase 2b).

E2-09 — `LineaEstado.oeeTurnoPct` en el contrato Prioridad: Could · Puntos: 2 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como supervisor de turno, quiero que la LineCard ampliada muestre el OEE del turno en curso (no sólo "Última parada"), para leer el desempeño de la línea sin salir de /tiempo-real.

Detectado en el QA de fase 2b (4-sep-2026): oeeTurnoPct no existe hoy en LineaEstado; la LineCard ampliada de E2-08 muestra «Última parada» en su lugar.

Requiere calcular el OEE parcial del turno en curso en realtime.service.ts y sumarlo al contrato TiempoRealResumen.

### E3 — Órdenes de fabricación

E3-01 — Listado de órdenes con filtros y periodo Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S2 Como supervisor de turno, quiero filtrar las órdenes por línea, turno, estado y periodo, para encontrar en segundos la orden que necesito revisar.

Filtros combinables (lineaId[], turno[], estado[], search), orden por fecha/código/OEE/producido.

resumen (todas/porValidar/conParadas/conMermas) separado de meta.total del listado paginado.

Paginación page/pageSize (máx. 200).

E3-02 — Detalle de orden en 7 pestañas Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S2 Como supervisor de turno, quiero abrir una orden y ver resumen, paradas, mermas, velocidades, colaboradores, bitácora y validación en pestañas, para tener todo el contexto de la orden en una sola pantalla.

Acepta id (ORD-0815) o código (OF-2026-0815) en la URL.

Cada subrecurso (/paradas, /mermas, /velocidades, /bitacora) con su propio resumen.

Estados de orden en_curso / cerrada / por_validar / validada / incompleta reflejados visualmente.

E3-03 — Validar orden (4 verificaciones) Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S2 Como supervisor de turno, quiero validar una orden confirmando 4 checks (producción registrada, paradas con causa, mermas clasificadas, evidencia de etiqueta), para que solo pase a validada la información realmente completa (alimenta TCI).

Los 4 booleanos deben ser true o la API responde 422.

409 si la orden está en curso o ya fue validada.

El registro alimenta el Anexo 03 (TCI: registros correctos / totales).

E3-04 — Bitácora de auditoría por orden Prioridad: Should · Puntos: 3 · Estado: Hecho · Sprint: S2 Como calidad, quiero ver quién cambió qué y cuándo dentro de una orden, para auditar ediciones de causa u hora de fin sin depender de la memoria del turno.

GET /ordenes/:id/bitacora?tipo[] con 7 tipos de evento, orden descendente por fecha.

Cambios de causa y de hora de fin de una parada se escriben automáticamente en la bitácora.

### E4 — Reportes

E4-01 — Indicadores OEE y comparativa por turno D/N Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como jefe de producción, quiero ver el OEE, su tendencia y la comparativa entre el turno Día y el turno Noche, para decidir dónde enfocar la mejora sin mezclar datos de 3 turnos que ya no existen.

comparativaTurno migrada de M/T/N a D/N (2 turnos reales, 06:00–18:00 / 18:00–06:00).

oeePorLinea con las 9 líneas reales.

Filtros por periodo (hoy|semana|mes|trimestre|personalizado) y comparación (periodo_anterior|anio_anterior).

E4-02 — Pareto de paradas Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como supervisor de turno, quiero ver el Pareto de causas de parada del periodo, para atacar primero la causa que más minutos consume.

Pareto + donut + detalle por causa sobre el árbol real (5 tipos / 26 generales / 52 específicas).

kpis del periodo (minutos totales, cantidad de eventos, % que afecta OEE).

E4-03 — Mermas apiladas y heatmap Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como encargado de mermas, quiero ver la merma apilada por línea y el heatmap por causa, para identificar patrones antes de que se acumulen en kilos.

apiladasPorLinea con las 9 líneas; heatmap y tabla por causa/clasificación.

Total de kilos y eventos coherente con packages/shared/src/kpis-tesis.ts (412 kg no se alteran al redistribuir entre líneas).

E4-04 — Exportación XLSX de anexos Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como investigador, quiero exportar los datasets de reportes en XLSX, para llevar la evidencia a SPSS/Excel sin transcribir a mano.

POST /reportes/exportar con datasets[] (ordenes/paradas/mermas/velocidades/indicadores/alertas/evidencia), 202 asíncrono.

Descarga autenticada vía fetch + blob (no <a download>, porque requiere Authorization).

422 si datasets viene vacío.

E4-05 — Exportación CSV/PDF Prioridad: Could · Puntos: 5 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como jefe de producción, quiero exportar también en CSV y PDF, para compartir reportes con quien no abre Excel.

formato del contrato ya admite csv|pdf, pero el backend solo genera XLSX hoy.

Requiere plantilla PDF (encabezado, KPIs, gráficos) y serialización CSV por dataset.

### E5 — Alertas y motor de reglas

E5-01 — Bandeja de alertas con filtros Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como supervisor de turno, quiero ver todas las alertas activas filtradas por tipo, severidad y línea, para priorizar cuál atender primero.

Tipos parada_prevista|merma_prevista|velocidad_baja|oee_bajo; severidades critica|alta|media.

Popover de campana con las 3 más recientes; resumen (activas, atendidasHoy, pendientesConfirmar, vencidas, epAcumulada).

E5-02 — Atender o descartar alerta Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como supervisor de turno, quiero atender una alerta describiendo la acción tomada, o descartarla con motivo, para dejar registro de qué se hizo con cada predicción.

AtenderAlerta.accionTomada mínimo 10 caracteres; 409 si ya está confirmada.

DescartarAlerta.motivo obligatorio.

E5-03 — Confirmar evento y acumular EP Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como calidad, quiero confirmar si la alerta ocurrió realmente o fue un falso positivo, para que el sistema acumule la Efectividad de las Predicciones (EP) con datos reales.

ConfirmarEvento{ocurrio, observacion?} devuelve ep (EP acumulada en %) además de la alerta y el resumen.

409 si la alerta ya fue confirmada.

Alimenta el Anexo 06; desde E7-14 (S6) sólo cuentan las confirmaciones reales, no las alertas «confirmadas» de demostración del seed.

E5-04 — Confirmación en lote Prioridad: Should · Puntos: 3 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como supervisor de turno, quiero confirmar varias alertas del turno de una sola vez, para no repetir el mismo formulario decenas de veces al cierre.

POST /alertas/confirmar-lote con lista de {alertaId, ocurrio, observacion?}; 422 si la lista viene vacía.

Devuelve ep recalculada tras el lote.

### E6 — Analítica IA

E6-01 — Resumen del modelo e insights Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como jefe de producción, quiero un resumen con el riesgo por línea y los insights del modelo, para anticipar qué línea necesita atención antes de que aparezca la alerta.

AnaliticaResumen{modelo, kpis{ep,precision,recall,alertas30d}, insights, riesgoPorLinea, prediccionesActivas}.

riesgoPorLinea cubre las 9 líneas reales.

E6-02 — Patrones: heatmap causa × turno Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como investigador, quiero ver el heatmap de minutos perdidos por causa y turno, para mostrar en la tesis los patrones que el modelo detecta.

Heatmap 5 tipos de causa × 2 turnos (D/N) — antes 12 celdas (M/T/N ampliado), ahora 10, migrado en esta fase.

recurrencias con el patrón identificado (día/hora/causa).

E6-03 — Predicciones 30 días vs. real Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como jefe de producción, quiero comparar lo predicho contra lo ocurrido en los últimos 30 días, para confiar (o no) en las alertas antes de actuar sobre ellas.

Predicciones{serie(predicho vs real 30 d), historico}.

Serie alimentada por RuleBasedPredictionProvider (motor de reglas activo hoy).

E6-04 — Ficha CRISP-DM y versiones de modelo Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como investigador, quiero ver las 6 fases CRISP-DM, las métricas del modelo y sus versiones, para documentar la metodología de la tesis con la ficha técnica real del sistema.

Modelo{fasesCrispDm[6], metricas, versiones, variablesEntrada}.

POST /analitica/modelo/:version/activar (404 si la versión no existe) y POST /analitica/reentrenar (403 fuera de jefe/investigador).

PredictionProvider intercambiable: RuleBasedPredictionProvider activo hoy, PythonHttpPredictionProvider como stub con fallback (PREDICTION_SERVICE_URL).

E6-05 — Microservicio Python real (scikit-learn) Prioridad: Must · Puntos: 13 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como investigador, quiero que las predicciones vengan de un modelo scikit-learn entrenado con los datos reales de la planta (no solo reglas), para que el capítulo de analítica IA de la tesis tenga un modelo entrenado detrás.

Servicio HTTP en Python que implemente el contrato ya definido por PythonHttpPredictionProvider.

Entrenamiento con los datos reales extraídos (paradas, mermas, velocidades) siguiendo CRISP-DM (fases ya documentadas en /analitica/modelo).

Sin este servicio, el sistema sigue operando con el fallback de reglas (RF8/RF9 cubiertos igual, pero sin modelo entrenado real).

### E7 — Evidencia de tesis

E7-01 — TRI: tiempo de registro de incidencias Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S4 Como investigador, quiero ver el TRI postest comparado contra el pretest cargado manualmente, para sustentar la reducción del tiempo de registro con datos trazables al Anexo 02.

EvidenciaTRI{postest, pretest, promedioPostest, promedioPretest, reduccionPct, meta, estado}.

POST /evidencia/tri/pretest carga la hoja pretest ({fecha, eventoRegistrado, horaInicioRegistro, tiempoMin}); 422 si la lista viene vacía.

tiempoRegistroSeg de cada parada/merma/velocidad alimenta el postest automáticamente (evento evidence.tri.registro).

Nota (S6, 4-sep-2026 noche): el postest ya no trae un seed hipotético — promedioPostest/reduccionPct son null (estado: 'sin_datos') hasta la primera captura real; el pretest (2,9 min) se conserva como línea base. Ver E7-07.

E7-02 — TCI: tasa de calidad de información Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S4 (rediseñada en S6) Como investigador, quiero ver cuántos registros son correctos sobre el total evaluado, para sustentar la tasa de calidad de información del Anexo 03 con un criterio verificable.

EvidenciaTCI{registros, registrosCorrectos, registrosTotales, porcentaje, meta, estado}.

Superada por `E7-09` (S6): hasta el cierre de la fase 2 este KPI se calculaba sobre E3-03 (validar orden); desde la fase "Evidencia real" se calcula con un motor de reglas propio contra 3 fuentes externas importadas (sensores, solicitudes, transferencias SAP). Esta historia queda como el enunciado original del instrumento; el modelo vigente está en E7-08–E7-11.

E7-03 — TSP: satisfacción del personal + encuesta pública Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S4 Como investigador, quiero una encuesta pública de 8 ítems Likert que cualquier operario pueda responder con un enlace, para sustentar la tasa de satisfacción del personal sin depender de que estén logueados.

GET/POST /encuesta/:token público, token de un solo uso, recalcula TSP al recibir cada respuesta.

EncuestaTSP{items[8], respuestas, invitados, promedio, pctAcuerdo, meta, estado, enlace}.

Ampliada en S6 (`E7-12`): el enlace único se reemplaza por invitaciones nominales con token de un solo uso por invitado.

E7-04 — CFS: cumplimiento funcional (9/9) Prioridad: Must · Puntos: 3 · Estado: Hecho · Sprint: S4 Como calidad, quiero un checklist de las 9 funcionalidades contractuales marcadas cumple/no cumple, para sustentar el CFS con evidencia verificable ítem por ítem (meta 9/9 funcionalidades verificadas).

EvidenciaCFS{items[9], cumplidas, totales, porcentaje, meta, estado}.

PATCH /evidencia/cfs/:id {cumple, observacion} deja registro de quién validó cada ítem.

Ampliada en S6 (`E7-13`): porcentaje distingue "sin verificar" de "verificada y no cumple" (verificadaEn); el seed arranca con las 9 sin verificar, no con el checklist ya resuelto.

E7-05 — EP: efectividad de las predicciones Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S4 Como investigador, quiero ver el acumulado de predicciones acertadas sobre el total, para sustentar la efectividad de las predicciones del Anexo 06 con confirmaciones reales.

EvidenciaEP{registros, prediccionesCorrectas, prediccionesTotales, porcentaje, meta, estado} alimentado por E5-03.

Nota (S6): las alertas «confirmadas» del seed de demostración dejan de contar como evidencia — sólo suman EP las confirmaciones reales hechas en /alertas. Ver E7-14.

E7-06 — Exportación de anexos XLSX (02–06) Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S4 Como investigador, quiero exportar los 5 KPIs como anexos XLSX (una hoja por anexo), para entregarlos directamente en la tesis sin retrabajo.

POST /evidencia/exportar {kpis[], formato, destino(spss|informe)} (202).

Una hoja por KPI, generada con exceljs sobre los datos reales de la evidencia.

E7-07 — Vaciar el postest hipotético del seed de tesis Prioridad: Must · Puntos: 3 · Estado: Hecho · Sprint: S6 Como investigador, quiero que los 5 instrumentos arranquen sin datos de postest inventados, para que ningún resultado de la tesis dependa de un valor que el sistema no generó con uso real.

thesis-evidence.seed.ts deja de sembrar TRI postest, evaluaciones TCI, respuestas TSP y registros EP; sólo conserva el pretest del TRI (10 filas, 2,9 min) y las 9 verificaciones CFS sin marcar.

KpiTesis.estado gana el valor sin_datos (valor: null); EvidenciaResumen.comparativaTri devuelve Postest.minutos: null mientras no haya capturas.

Paridad literal con el mock (apps/web/src/mocks/data/evidence.ts vaciado igual).

E7-08 — Importadores de fuentes externas (sensores, solicitudes, SAP) con plantillas Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S6 Como investigador, quiero descargar una plantilla XLSX por fuente, llenarla con lo que exporta el sensor/ERP y subirla, para validar el TCI sin depender de una integración en vivo que la planta todavía no tiene.

GET /evidencia/fuentes/:tipo/plantilla (XLSX con 3 filas de ejemplo + hoja «Instrucciones»), POST /evidencia/fuentes/:tipo/importar (multipart, ≤5 MB, mapeo opcional de columnas), GET /evidencia/fuentes y .../importaciones (estado y historial).

Lectura tolerante (tabla.util.ts): cabeceras normalizadas, fechas Excel/ISO/latina, números con coma decimal, deduplicación por clave natural, motivo de rechazo por fila.

ImportarFuenteModal.tsx con vista previa; en mock, lectura con xlsx (SheetJS) en el navegador.

E7-09 — Motor de validación de calidad (TCI) contra fuentes externas Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S6 Como investigador, quiero que cada parada, merma y velocidad se valide contra sensores, solicitudes y transferencias SAP importados, para sustentar el TCI con un criterio objetivo y no con la validación manual de la orden.

POST /evidencia/tci/validar {desde?, hasta?, tipos?} reemplaza las evaluaciones del rango; GET /evidencia/tci paginado con filtros (tipo, resultado, desde, hasta); GET /evidencia/tci/resumen para la cabecera.

Criterios por tipo (evidence.rules.ts): completo (todos); sensor (parada: tiempos vs. tramos de sensor; velocidad: u/min vs. lectura cercana); solicitud (parada/merma, si la causa lo exige); sap (merma: transferencia por línea/producto/fecha/kg).

ValidarTciModal.tsx lanza la corrida; EvaluacionTCI.detalle explica cada criterio en lenguaje llano.

E7-10 — Overrides manuales por criterio TCI Prioridad: Should · Puntos: 3 · Estado: Hecho · Sprint: S6 Como calidad, quiero forzar el resultado de un criterio con una justificación cuando la regla se equivoca (dato mal cargado en la fuente, sensor con falla puntual), para no perder un registro válido por un problema de la fuente externa, no del registro.

PATCH /evidencia/tci/:id {overrides: {clave: boolean|null}, observacion?}; null devuelve el criterio a la regla.

RevisarEvaluacionDrawer.tsx: un switch por criterio, con la explicación de la regla y la observación obligatoria para justificar el override.

E7-11 — Tolerancias del TCI configurables en Umbrales Prioridad: Should · Puntos: 2 · Estado: Hecho · Sprint: S6 Como jefe de producción, quiero ajustar la tolerancia de tiempo, cantidad y fecha que usa la validación TCI, para calibrarla a la precisión real de los sensores y del proceso de SAP de la planta.

Umbrales suma tciToleranciaMin (±5 min, def.), tciToleranciaPct (±5 %, def.) y tciToleranciaDiasSap (±1 día, def.).

Sección «Validación de calidad (TCI)» en UmbralesTab.tsx (Configuración); UmbralesDrawer.tsx (Alertas) reenvía los 3 campos sin exponerlos, para no perderlos en el PUT.

E7-12 — Invitaciones nominales a la encuesta TSP Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S6 Como investigador, quiero invitar a cada persona con un enlace de un solo uso, para saber exactamente quién respondió y no depender de un único enlace compartido sin control de duplicados.

POST /evidencia/tsp/invitaciones {invitado, rol?} → token + URL pública; GET /evidencia/tsp agrega invitaciones (respondida/pendiente) junto a los 8 ítems.

NuevaInvitacionModal.tsx crea la invitación y copia el enlace; sin seed de invitaciones ni respuestas.

E7-13 — CFS: distinguir "sin verificar" de "verificada y no cumple" Prioridad: Should · Puntos: 2 · Estado: Hecho · Sprint: S6 Como calidad, quiero que el sistema distinga una funcionalidad que aún no reviso de una que revisé y no cumple, para que el CFS no se lea como "0 % cumplido" cuando en realidad nadie lo verificó todavía.

VerificacionCFS.verificadaEn (ISO-8601 o null), sellado por PATCH /evidencia/cfs/:id; EvidenciaCFS.verificadas cuenta las revisadas y porcentaje es null (estado: 'sin_datos') mientras verificadas === 0.

Seed: 9 funcionalidades sin verificar (antes: implícitamente ya cumplidas).

E7-14 — EP: excluir del acumulado las alertas de demostración Prioridad: Should · Puntos: 2 · Estado: Hecho · Sprint: S6 Como investigador, quiero que el EP sólo cuente confirmaciones reales hechas en /alertas, para que el KPI no incluya las 7 alertas «confirmadas» que trae el seed únicamente para poder demostrar la pantalla.

Sin seed de registro_ep; se crea al confirmar una alerta real (POST /alertas/:id/confirmar), acierto o no.

Las alertas de demostración del seed quedan marcadas para no generar EP.

E7-15 — Home sin KPI de TRI fijo Prioridad: Should · Puntos: 1 · Estado: Hecho · Sprint: S6 Como jefe de producción, quiero que el Home no muestre un TRI fijo cuando el postest todavía no tiene capturas, para no ver en el dashboard un número que la planta aún no generó.

homeKpisSecundarios (mock) deja de traer el TRI; el Home lo compone desde GET /evidencia/resumen (useResumenJefe), que devuelve null sin capturas postest.

E7-16 — Conector en vivo con sensores IoT para el TCI Prioridad: Should · Puntos: 8 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como investigador, quiero que las lecturas de sensor lleguen automáticamente al TCI en vez de importarse por archivo, para validar el TCI en tiempo real y no depender de que alguien exporte y suba un XLSX cada cierto tiempo.

Reemplazaría el paso "descargar plantilla → llenar → subir" de E7-08 por un stream o polling contra el sistema de sensores de planta, alimentando LecturaSensor directamente.

El motor de reglas de E7-09 no cambia: sólo cambia el origen de los datos.

E7-17 — Integración en vivo con SAP (transferencias de merma) Prioridad: Should · Puntos: 8 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como investigador, quiero que las transferencias de merma de SAP lleguen automáticamente al TCI, para no depender de una exportación manual del ERP para validar el criterio sap de cada merma.

Requiere acceso al ERP de Yamboly (API o exportación programada); hoy sólo hay importación manual (E7-08).

El criterio sap de evidence.rules.ts no cambia: sólo cambia el origen de TransferenciaSap.

### E8 — Configuración y mantenedores

E8-01 — Causas de parada: árbol TT-GG-EE con código legado Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como jefe de producción, quiero mantener el árbol de causas de parada (tipo → general → específica) con su código heredado del sistema anterior, para no perder trazabilidad histórica al migrar.

CRUD completo (GET/POST/PATCH/DELETE /causas-parada), baja lógica con paradasConservadas en la respuesta.

83 causas reales cargadas (5 tipos, 26 generales, 52 específicas), con codigoLegado (p. ej. RUT04, IMP10).

CausasTree.tsx genérico (nodo {id,codigo,nombre,estado,nivel,hijos}) reutilizado también por E8-02.

E8-02 — Causas de merma: árbol de 3 niveles tipo → clasificación → causa Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como encargado de mermas, quiero un árbol de causas de merma con la misma mecánica que el de paradas, para clasificar con el mismo nivel de detalle que antes ofrecía el sistema legado.

CausasMermaTab.tsx (lista-detalle con árbol + alta + baja), CausaMermaDetalle.tsx sobre CausaDetalleShell.tsx compartido con paradas.

GET /causas-merma?formato=arbol|plano&nivel&tipo&lineaId, CRUD completo, baja lógica con mermasConservadas.

56 causas reales cargadas (5 tipos de producción, 11 clasificaciones, 40 causas hoja), materializadas por par (tipo, clasificación) donde el dump tenía relaciones muchos-a-muchos.

E8-03 — Líneas: alta y baja lógica Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como jefe de producción, quiero dar de alta una línea de planta y darla de baja sin perder su histórico de órdenes y paradas, para mantener el catálogo de líneas (= máquinas físicas) al día sin depender de TI.

LineasTab.tsx con LineaDrawer de alta (codigo formato LLEN-M2/EXTR-2/MOLD-A3, nombre, nombreCorto, tipoProceso, capacidadUnidadesMin?), DesactivarLineaModal para la baja lógica.

POST /lineas (403 fuera de jefe/supervisor, 409 código duplicado, 422); DELETE /lineas/:id → BajaLogicaResponse (estado: 'inactivo'), conserva órdenes y paradas.

Ajuste (4-sep-2026, tarde): reemplaza el mantenedor de "Máquinas-equipo" que tenía esta misma historia hasta el cierre de fase 2 — decisión del producto: no existe el nivel máquina/equipo, la línea *es* la máquina física (ver E2-02). MaquinasTab.tsx, MaquinaDrawer.tsx y EliminarMaquinaModal.tsx se eliminaron; la pestaña de Configuración pasa de Máquinas a Líneas. Verificado contra la API real (?tab=lineas, frame Figma 2165:11984 con desviación documentada en docs/figma-map.md).

E8-04 — Mantenedor de líneas (alta/edición/baja) Prioridad: Must · Puntos: 3 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como jefe de producción, quiero también editar el código, nombre, nombre corto, tipo de proceso, capacidad o estado de una línea existente (no solo darla de alta o de baja), para completar el mantenedor de líneas de punta a punta sin dar de baja y volver a crear.

PATCH /lineas/:id acepta Partial<CreateLinea> completo; LineaDrawer gana modo edición (precarga desde una línea existente).

Ajuste (4-sep-2026, tarde, commit `19172ce`): historia renombrada de "Máquinas-equipo: edición" — junto con la alta y la baja de E8-03, cierra el mantenedor completo de líneas que sustituye al de máquinas-equipo (nivel descartado por decisión del producto). Verificado en el QA de fase 2b (docs/qa-report.md), e2e 114/114.

E8-05 — Productos: alta, edición y baja Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como jefe de producción, quiero dar de alta, editar y dar de baja productos (código de 7 dígitos, descripción, sabor, presentación), para mantener el catálogo de 201 productos reales sin depender de una migración manual.

API completa: GET/POST/PATCH/DELETE /productos (search, baja lógica, 422/409).

Cierre (4-sep-2026): ProductosVelocidadesTab.tsx reescrita contra el nuevo Producto (sin lineaId/velocidadEstandar) con ProductoDrawer de alta/edición y EliminarProductoModal para la baja (2d9ee38); verificado en el QA de fase 2, alta fidelidad.

E8-06 — Matriz de velocidades producto × línea editable Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como jefe de producción, quiero una matriz editable de producto × línea donde cada celda es la velocidad estándar de ese par, para reflejar que un mismo producto rinde distinto según en qué línea se fabrique (333 pares reales sembrados, 12–483,3 u/min).

API completa: GET/POST/PATCH/DELETE /velocidades-estandar, unicidad (productoId, lineaId), 409 en par duplicado.

Cierre (4-sep-2026): MatrizVelocidades (tabla producto × 9 líneas, columna por tipo de proceso) y VelocidadEstandarModal/EliminarVelocidadModal commiteados (2d9ee38, 9f43e2a); scroll automático a la matriz al elegir producto; verificado en el QA de fase 2, alta fidelidad. Bug corregido en la misma fase: ids VE- duplicados al crear velocidades.

Ajuste (4-sep-2026, tarde): "Ver velocidades" ya no despliega el panel inferior con la matriz embebida: abre un VelocidadesModal (alta/edición/baja anidadas dentro del modal). Pendiente de QA fase 2b: el overlay del modal anidado no oscurece el modal base (--z-overlay 60 < --z-modal 70) — ver docs/qa-report.md.

E8-07 — Umbrales de alerta configurables Prioridad: Should · Puntos: 3 · Estado: Hecho · Sprint: S3 Como jefe de producción, quiero ajustar los umbrales que disparan una alerta (velocidad bajo estándar, OEE mínimo, probabilidad mínima), para calibrar la sensibilidad del motor de reglas a la realidad de la planta.

GET/PUT /alertas/umbrales; PUT restringido a rol jefe (403 para el resto).

Umbrales{velocidadBajoEstandarPct, oeeMinimo, probabilidadMinima, notificarN8n, mostrarTv}.

E8-08 — Sedes: alta y edición Prioridad: Should · Puntos: 3 · Estado: Descartada — decisión del producto, 4-sep-2026: solo existe la planta de Lima · Sprint: S5 Como jefe de producción, quería dar de alta o editar una sede (de las 9 originalmente extraídas del dump: Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Lima, Moyobamba, Pucallpa, Tarapoto), para mantener el catálogo sin pedirlo a TI.

Llegó a completarse (Hecho hasta el corte de la tarde del 4-sep-2026): API POST/PATCH /sedes (restringido a jefe, movida desde users a catalogs), SedesUsuariosTab.tsx con SedeDrawer de alta/edición y DesactivarSedeModal (2d9ee38), verificado en el QA de fase 2, alta fidelidad.

Descartada (4-sep-2026, tarde, commit `19172ce`): el producto decidió que Yamboly opera una única sede (Lima); el resto del catálogo de sedes del dump queda fuera de alcance. GET/POST/PATCH /sedes se retiraron de la API, Sede se retiró de @mes/types/mocks; SEDE_UNICA_ID queda como constante interna sin exponerse. SedeDrawer.tsx, DesactivarSedeModal.tsx y SedesUsuariosTab.tsx se eliminaron; la pestaña de Configuración pasa a llamarse Usuarios, sin selector de sede (ver E8-09); el topbar pierde el selector de sede y su tiempo real.

Puntos no computables: excluidos de los totales de la sección 6 "Métricas del backlog" (regla de la convención Descartada, sección 3).

E8-09 — Usuarios: alta, edición, estado y restablecer contraseña Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como jefe de producción, quiero crear usuarios, editarlos, activarlos/desactivarlos y restablecerles la contraseña desde Configuración, para no depender de un script cuando cambia el personal de planta.

API completa: POST /usuarios (bcrypt, iniciales derivadas, 409 email/dni), PATCH /usuarios/:id (sin password), POST /usuarios/:id/estado (409 si es uno mismo), POST /usuarios/:id/restablecer-password.

Cierre (4-sep-2026): UsuarioDrawer, RestablecerPasswordModal y DesactivarUsuarioModal commiteados y conectados desde SedesUsuariosTab.tsx (2d9ee38); verificado en el QA de fase 2, alta fidelidad.

Ajuste (4-sep-2026, tarde): usuarios sin sede (decisión del producto, ver E8-08 Descartada) — sedeId se retira de CreateUsuario/User, del filtro GET /usuarios y del UsuarioDrawer (ya no filtra "sólo sedes activas", ese campo no existe). La pestaña pasa de SedesUsuariosTab.tsx a UsuariosTab.tsx, mantenedor exclusivo de personas. Verificado en el QA de fase 2b contra la API real.

E8-10 — Umbrales de alerta: modelo completo según Figma Prioridad: Could · Puntos: 3 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como jefe de producción, quiero ajustar los 8 umbrales y acciones de cabecera que muestra el frame Figma 2165:13218 (no solo los 5 campos actuales), para calibrar el motor de reglas con el mismo nivel de detalle que diseñó el MDS.

El modelo actual (E8-07, Hecho) cubre velocidadBajoEstandarPct, oeeMinimo, probabilidadMinima, notificarN8n, mostrarTv — una reducción consciente frente a los 8 ajustes + acciones de cabecera del frame (decisión previa, documentada en el QA de fase 1 y sostenida en la fase 2).

Requiere ampliar Umbrales en @mes/types y el contrato GET/PUT /alertas/umbrales.

### E9 — Datos maestros reales y migración

Nota (4-sep-2026, tarde): tras el cierre de esta épica (3–4-sep) el producto decidió retirar del alcance el nivel máquina/equipo y el catálogo de sedes — la parada llega hasta línea (línea = máquina física) y Yamboly opera una única sede (Lima). Ver E2-02, E8-03/E8-04 (mantenedor de líneas) y E8-08 (Descartada)/E8-09. Las historias E9-01 y E9-03 de abajo describen fielmente el estado en el momento de su cierre (incluyen sedes.json y las 33 máquinas curadas a mano, ambas retiradas después); no se reescribieron para no perder el registro histórico de la extracción.

E9-01 — Extracción del dump Strapi a JSON Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como equipo de desarrollo, quiero un script de un solo uso que lea el dump Postgres del sistema anterior (pg_restore -a) y produzca los JSON de maestros reales, para no depender de pg_restore en tiempo de ejecución ni de datos inventados.

apps/api/src/database/seeds/data/real/*.json commiteados: 9 líneas, 9 sedes, 41 sabores, 201 productos, 333 velocidades sembradas (340 extraídas del dump; 6 sin producto vigente y 1 duplicado descartados), 83 causas de parada, 56 causas de merma.

Deduplicado por document_id (fila publicada de Strapi), conversión u/h → u/min con 1 decimal, sabor asignado por coincidencia de texto.

E9-02 — Contratos `@mes/types` para el modelo real Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como equipo de desarrollo, quiero los contratos compartidos (líneas reales, VelocidadEstandar por par, árbol de causas de merma, esquemas de usuario) actualizados y con build verde, para que front y back compilen contra el mismo tipo.

TURNOS = ['D','N'], TIPOS_PROCESO_LINEA, VelocidadEstandar/VelocidadEstandarListItem, CausaMermaNodo, crearUsuarioSchema/actualizarUsuarioSchema/restablecerPasswordSchema.

Producto pierde lineaId y velocidadEstandar (ahora viven en el par); pnpm --filter @mes/types build en verde.

E9-03 — Entidades y servicios API con maestros reales Prioridad: Must · Puntos: 13 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como equipo de desarrollo, quiero las entidades TypeORM y los servicios de catalogs/users/orders/scrap/speeds migrados al modelo real, para que el backend opere sobre 9 líneas, el par (producto, línea) y el árbol de merma de 3 niveles.

Entidades nuevas (sabor, velocidad-estandar) y modificadas (linea, producto, causa-parada, causa-merma, merma, sede, orden-fabricacion).

Al iniciar una orden se resuelve el par activo y se congela velocidadUnidMin; sin par → 422.

95 endpoints bajo /api/v1 (79 antes de esta fase), roles con @Roles, Swagger actualizado.

E9-04 — Seeds deterministas api↔mock idénticos (9 líneas × 2 turnos) Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como investigador, quiero que los seeds de la API y los mocks del frontend usen exactamente los mismos datos (misma semilla), para que demostrar el sistema en modo mock o contra la API real dé el mismo resultado.

apps/api/src/database/seeds/data/* y apps/web/src/mocks/data/* regenerados con la misma SEED.

Barrido M/T/N → D/N en ~18 vistas (órdenes, reportes, analítica, home, evidencia, heatmaps, comparativa por turno).

Los totales operativos no se alteran al redistribuir entre 9 líneas × 2 turnos: 412 kg de merma, 7 puntos de tendencia OEE, 164 predicciones generadas (el postest de tesis se vació de datos hipotéticos en E7-07, S6 — este punto describe el estado del código al cierre de S5, no los KPI vigentes).

E9-05 — Retiro de Pasteurización y Personal Prioridad: Should · Puntos: 2 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como jefe de producción, quiero que las rutas /pasteurizacion y /personal desaparezcan de la navegación, para no mostrar módulos placeholder que no aportan a la tesis.

app/(app)/pasteurizacion/* y app/(app)/personal/* eliminados; ítems retirados de config/navigation.ts y config/breadcrumbs.ts.

Referencias limpiadas en app/dev/ui/page.tsx y app/dev/api/page.tsx; ambas rutas devuelven 404.

El flag enviarPasteurizacion de merma se conserva como dato (E2-03), sin prometer una pantalla.

E9-06 — Importar históricos reales de paradas y mermas Prioridad: Should · Puntos: 8 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como investigador, quiero cargar el histórico real de paradas y mermas del sistema anterior (no solo los catálogos), para que los reportes de tendencia reflejen producción real y no solo datos sintéticos de demostración.

Requiere extraer y mapear las tablas transaccionales del dump (paradas, mermas reales) contra el nuevo modelo de causas y líneas.

Debe convivir con los seeds de tesis (E9-04) sin romper los totales fijos de los 5 KPIs.

E9-07 — Migración a PostgreSQL Prioridad: Should · Puntos: 8 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como equipo de desarrollo, quiero migrar de SQLite a PostgreSQL, para operar en un entorno de producción con concurrencia y respaldo reales.

TypeOrmModule ya está aislado detrás de un datasource (documentado en el README como "migrar a PostgreSQL = cambiar el datasource"), pero no hay migraciones ni script de despliegue todavía.

Requiere generar migraciones TypeORM (hoy synchronize: true) antes del corte a producción.

E9-08 — Tiempos estándar de cambio producto × producto Prioridad: Could · Puntos: 5 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como jefe de producción, quiero registrar el tiempo estándar de cambio (changeover) entre cada par de productos en una misma línea, tal como lo tenía el sistema anterior, para que el OEE descuente correctamente el tiempo de preparación al cambiar de producto.

El sistema anterior incorporaba esta matriz producto×producto (fuera del alcance de producto_lineas, que ya se migró en E9-01/E9-03).

No forma parte del modelo actual (VelocidadEstandar cubre cipMin/arranqueMin por par, no la transición entre dos productos distintos).

E9-09 — Sincronizar el snapshot mock de tiempo real con la API Prioridad: Could · Puntos: 2 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como equipo de desarrollo, quiero que el snapshot mock de lineaEstados (escrito a mano) coincida exactamente con lo que produce la API, para que demostrar el sistema en modo mock o modo api dé el mismo estado de planta.

El snapshot mock difiere de la API en 3 líneas y en el turno (hallazgo del QA de fase 2).

Requiere regenerar apps/web/src/mocks/data/realtime.ts desde la misma semilla que usa realtime.service.ts, no mantenerlo a mano.

E9-10 — Anclar los seeds de tesis al día operativo Prioridad: Should · Puntos: 3 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como investigador, quiero que los seeds de evidencia de tesis en la API usen el mismo día operativo fijo que usa el mock (constante HOY), no el reloj real del servidor, para que los 5 KPIs no varíen según la fecha en que se levante la demo.

Hoy apps/api/src/database/seeds/thesis-seed.util.ts calcula hoy() contra el reloj real; el mock usa una constante HOY fija.

Detectado en el QA de fase 2 (4-sep-2026); no afecta los totales fijos de los 5 KPIs, sólo la fecha de referencia.

E9-11 — Importar tiempos estándar de resolución de causas de parada cuando el dump los incluya Prioridad: Could · Puntos: 2 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como jefe de producción, quiero que CausaParada.tiempoEstandarMin refleje el tiempo estándar real de resolución de cada causa específica, para poder comparar el tiempo real de una parada contra su estándar.

El dump extraído en E9-01 es anterior a esta funcionalidad: tiempoEstandarMin queda en 0 en las 52 causas específicas.

Depende de que el sistema anterior (o una fuente equivalente) exporte esos tiempos; hasta entonces el campo se mantiene editable a mano en el mantenedor de causas.

### E10 — Backend, seguridad y calidad

E10-01 — JWT + roles por endpoint Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S1 Como jefe de producción, quiero que cada endpoint valide el token y el rol antes de responder, para que la autorización no dependa solo de ocultar botones en el frontend.

JwtAuthGuard global + @Public() en login/encuesta; RolesGuard con @Roles por endpoint (6 roles).

Contraseñas con bcrypt, sin claves en el cliente, CORS restringido.

E10-02 — Validación 422 tipada y Swagger Prioridad: Must · Puntos: 5 · Estado: Hecho · Sprint: S2 Como equipo de desarrollo, quiero DTOs con class-validator y Swagger generado desde el mismo código, para que el contrato documentado nunca se desincronice del real.

ValidationPipe whitelist, excepciones tipadas (BUSINESS_RULE, CONFLICT, NOT_FOUND), details campo → mensaje.

Swagger en /docs (12+ tags, bearer auth, DTOs y errores documentados).

E10-03 — Suite e2e (118 pruebas) Prioridad: Must · Puntos: 8 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como equipo de desarrollo, quiero una suite e2e que cubra el modelo real (9 líneas, árbol de causas, par producto×línea, usuarios) y no el modelo anterior, para no dar por bueno un cambio que en realidad rompió un flujo.

5 suites base actualizadas al modelo real (auth, orders, downtimes, realtime, thesis) + 2 nuevas (catalogs-crud.e2e-spec.ts, users.e2e-spec.ts).

118 pruebas en verde (5 + 43 + 11 + 11 + 25 + 6 + 17 por archivo).

E10-04 — Refresh token Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como maquinista, quiero que mi sesión se renueve sola durante el turno, para no reloguearme a mitad de un registro de parada por expiración del token.

Hoy solo hay accessToken con expiración fija (JWT_EXPIRES_IN); no hay flujo de refresco.

E10-05 — Auditoría de accesos y rate limiting Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como jefe de producción, quiero un registro de quién entró, cuándo y con qué IP, y un límite de intentos de login, para detectar accesos indebidos antes de que sean un incidente.

No existe hoy un log de accesos separado del ultimoAcceso sellado en User.

Sin límite de tasa en /auth/login (expuesto a fuerza bruta).

E10-06 — Integración continua (CI) Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como equipo de desarrollo, quiero que cada cambio corra typecheck/lint/build/test:e2e automáticamente antes de mezclar a main, para no depender de que un agente o una persona recuerde correrlo a mano.

Hoy la verificación es manual, por oleada (pnpm --filter @mes/types build && pnpm typecheck && pnpm lint && pnpm build).

No hay pipeline (GitHub Actions u otro) configurado en el repositorio.

### E11 — Despliegue y operación

E11-01 — Dockerizar `web` y `api` Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como equipo de desarrollo, quiero imágenes Docker de apps/web y apps/api, para desplegar el sistema en cualquier entorno sin instalar Node/pnpm manualmente.

No existen Dockerfile ni docker-compose.yml en el repositorio hoy.

E11-02 — Variables de entorno y secretos por ambiente Prioridad: Should · Puntos: 3 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como equipo de desarrollo, quiero .env diferenciados por ambiente (desarrollo/staging/producción) con secretos fuera del repositorio, para no reutilizar el JWT_SECRET de desarrollo en producción.

Hoy solo hay .env.example de referencia para desarrollo local.

E11-03 — Backups y monitoreo Prioridad: Should · Puntos: 5 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como jefe de producción, quiero backups automáticos de la base de datos y alertas si el sistema cae, para no perder el histórico de producción de la planta ni enterarme de una caída por un operario que no puede registrar una parada.

Depende de E9-07 (PostgreSQL) para backups gestionados; sobre SQLite hoy no hay estrategia de respaldo.

### E12 — Mejoras UX detectadas

E12-01 — Agrupar filtro de líneas por proceso Prioridad: Could · Puntos: 2 · Estado: Descartada — decisión del producto, 4-sep-2026: tiempo real ya no filtra por línea · Sprint: S7 Como supervisor de turno, quería que el filtro de líneas agrupe por tipo de proceso (llenadora/extrusora/moldeadora), para encontrar mi línea entre 9 opciones sin leerlas una por una.

Descartada (4-sep-2026, tarde): ya no aplica — /tiempo-real retiró el filtro de línea (y el de sede) a favor de mostrar siempre las 9 LineCard ampliadas (ver E2-08). Puntos no computables, excluidos de los totales (sección 6).

E12-02 — `TvRow` con código de OF y producto Prioridad: Could · Puntos: 2 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como supervisor de turno, quiero que el Modo TV muestre el código de la orden y el producto (no solo el detalle de la alerta), para identificar qué se está produciendo sin acercarme a la pantalla.

E12-03 — "Periodo anterior" en la tendencia OEE Prioridad: Could · Puntos: 3 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como jefe de producción, quiero ver la serie del periodo anterior superpuesta en la tendencia OEE, para comparar visualmente sin sacar dos reportes por separado.

Requiere un campo nuevo en el contrato de /reportes/indicadores (tendenciaOee con serie comparativa).

E12-04 — Dropdown de rol en la encuesta pública Prioridad: Could · Puntos: 1 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como maquinista, quiero elegir mi rol en un dropdown al responder la encuesta TSP, para no escribirlo a mano cada vez que un enlace se comparte con alguien nuevo.

E12-05 — Unificar `paradasConservadas` Prioridad: Could · Puntos: 2 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como jefe de producción, quiero que el número de paradas conservadas al dar de baja una causa coincida con el contador del panel, para no ver dos cifras distintas del mismo dato (histórico + vivas vs. solo histórico).

E12-06 — Filtro `?periodo=hoy` anclado al día operativo Prioridad: Should · Puntos: 3 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como supervisor de turno, quiero que "hoy" en el filtro de órdenes respete el turno Noche (18:00–06:00, cruza medianoche), para no perder de vista la orden que empezó anoche y sigue en curso.

Cierre (4-sep-2026): GET /ordenes?periodo=hoy usa el día operativo (antes devolvía 0 órdenes «hoy», ahora 8); timeline y tiempos de tiempo real también anclados al día operativo (realtime.service.ts, AlertaLinea.generadaEn, TiempoRealResumen.diaOperativo); useResumenMaquinista corregido en el mismo sentido. Verificado en el QA de fase 2.

E12-07 — `LineCard`: distinguir "sin orden" de "última orden cerrada" Prioridad: Could · Puntos: 2 · Estado: Pendiente · Sprint: S7 Como supervisor de turno, quiero que una línea sin orden activa muestre claramente "Sin orden" en vez de los datos de la última OF cerrada, para no confundir una línea parada con una línea todavía produciendo.

Hoy la LineCard en estado sin_orden sigue mostrando la última OF cerrada de esa línea.

Detectado en el QA de fase 2 (4-sep-2026).

E12-08 — Corrección de ⌘K (búsqueda global) Prioridad: Must · Puntos: 1 · Estado: Hecho · Sprint: S5 Como cualquier persona con sesión iniciada, quiero que el atajo ⌘K abra la búsqueda global de forma confiable, para llegar a una OF, lote o línea sin tocar el mouse.

Bug: AppShell.tsx leía e.key sin comprobar que existiera, y el listener del atajo fallaba con e.key indefinido (algunos eventos de teclado sintéticos/composición no lo traen).

Cierre (4-sep-2026, tarde, commit `19172ce`): guarda añadida antes de comparar e.key === 'k'; verificado sin error de consola en el QA de fase 2b (docs/qa-report.md).

## 5. Resumen por sprint

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos (computables) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Base del shell, Design System y seguridad JWT/roles | 3 | 29 | Hecho |
| S2 | Órdenes, captura básica (parada/IoT), responsive, validación 422 | 8 | 44 | Hecho |
| S3 | Reportes, alertas, analítica IA (motor de reglas) | 11 | 57 | Hecho |
| S4 | Evidencia de tesis: los 5 KPIs y su exportación | 6 | 31 | Hecho |
| S5 | Maestros reales + ajustes del 4-sep tarde: 9 líneas, par producto×línea, árbol de merma, mantenedor de líneas, usuarios sin sede, tarjetas de tiempo real ampliadas | 23 | 140 | 22 Hecho · 1 Descartada |
| S6 | Evidencia real (4-sep-2026, noche): limpieza del postest hipotético, importadores de fuentes externas + plantillas, motor de validación TCI, overrides, tolerancias, invitaciones TSP, CFS/EP reales, Home sin KPI fijo | 9 | 34 | Hecho |
| S7+ | Conector en vivo de sensores/SAP, microservicio Python, históricos reales, PostgreSQL, oeeTurnoPct, seguridad avanzada, despliegue, mejoras UX | 25 | 108 | 24 Pendiente · 1 Descartada |
| Total | — | 85 | 443 | — |

Cierre de S5 (4-sep-2026, mañana): las 8 historias que estaban En curso (E2-01, E2-03, E2-04, E8-04, E8-05, E8-06, E8-08, E8-09) se completaron, commitearon y verificaron (pnpm typecheck 7/7 · pnpm lint limpio · pnpm build 4/4 · pnpm --filter @mes/api test:e2e 118/118); además E12-06 (filtro ?periodo=hoy anclado al día operativo) se resolvió en el mismo QA de cierre y se reclasifica de S7+ a S5. Detalle completo en «QA fase 2 · maestros reales y mantenedores (4-sep-2026)» en docs/qa-report.md.

Ajustes de S5 (4-sep-2026, tarde, commit 19172ce): decisión del producto — se descarta el nivel máquina/equipo (la parada llega hasta línea) y el catálogo de sedes (única sede Lima). E8-08 (Sedes) pasa de Hecho a Descartada (−3 puntos computables); E8-03/E8-04 se reescriben como mantenedor de líneas; se suman dos historias Hecho nuevas — E2-08 (tarjetas ampliadas y filtros simplificados, +5 puntos) y E12-08 (corrección de ⌘K, +1 punto) — y E12-01 (agrupar filtro de líneas por proceso) pasa de Pendiente a Descartada en S7+ (−2 puntos computables, ya no aplica sin filtro de línea). pnpm typecheck/lint/build en verde · pnpm --filter @mes/api test:e2e 114/114 en 7 suites. Detalle en «QA fase 2b (4-sep-2026 tarde)» en docs/qa-report.md.

Cierre de S6 (4-sep-2026, noche, rama feat/evidencia-real): decisión del producto — el módulo Evidencia deja de sembrar un postest hipotético; los 5 KPI arrancan en sin_datos y se llenan con uso real (E7-07). Se suman 9 historias Hecho nuevas al épica E7 — importadores de fuentes externas (E7-08), motor de validación TCI (E7-09), overrides por criterio (E7-10), tolerancias configurables (E7-11), invitaciones TSP (E7-12), CFS con verificadaEn (E7-13), EP sin las alertas de demostración (E7-14) y Home sin TRI fijo (E7-15) — y 3 historias Pendiente nuevas en S7+: conector en vivo con sensores (E7-16), integración en vivo con SAP (E7-17) y LineaEstado.oeeTurnoPct (E2-09, hallazgo de QA de fase 2b sin historia formal hasta ahora). pnpm --filter @mes/types build && pnpm typecheck && pnpm lint && pnpm build en verde · pnpm --filter @mes/api test:e2e 131/131 en 8 suites (7 de la fase 2b + evidence-validacion.e2e-spec.ts nueva; thesis.e2e-spec.ts reescrita al flujo real). QA de integración de esta fase todavía no corrió: ver «QA fase 3 (pendiente de la pasada de integración)» en docs/qa-report.md. Detalle funcional completo en docs/implementation-summary.md § «Fase 3».

### Riesgos y dependencias

Microservicio Python (E6-05): sin él, la analítica IA sigue operando con reglas (RuleBasedPredictionProvider); el capítulo de analítica de la tesis debe dejar explícito que el modelo entrenado es un hito posterior al periodo experimental actual.

Sin integración en vivo con sensores/SAP (E7-16/E7-17): el TCI se valida contra archivos XLSX/CSV subidos a mano; mientras no exista un conector automático, la frecuencia de validación depende de que alguien exporte e importe cada fuente, y un archivo desactualizado puede dejar registros recientes sin validar (no incorrectos, sólo sin evaluar todavía).

QA de integración de la fase 3 pendiente: «Evidencia real» (S6) está commiteada pero no tiene su pasada de QA de integración (fidelidad, responsive, consola); hasta que corra, no hay garantía de paridad mock↔API dato a dato en los flujos nuevos (importación, validación TCI, invitaciones TSP).

Calidad de los datos del dump (E9-01/E9-06/E9-11): la extracción dedujo sabor por coincidencia de texto (sin FK en el dump original), descartó filas de prueba/duplicadas y es anterior a tiempoEstandarMin (queda en 0 en las 52 causas específicas); una nueva extracción de históricos (E9-06) hereda el mismo riesgo de datos sucios y debe reportar % resuelto igual que la extracción de catálogos.

Sabor sin relación FK (E2-03/E9-01): Producto.sabor es informativo (heurística de texto); el wizard de merma usa /sabores como catálogo independiente, no como validación cruzada contra el producto.

Adopción en planta (transversal): el diseño reduce el TRI en la medición controlada del experimento; la adopción real en la planta de Lima, con turnos D/N, depende de capacitación que no está en este backlog (fuera del alcance de la tesis, pero condiciona si el sistema se sostiene después del periodo experimental).

Paridad mock↔API residual (E9-09): el snapshot mock de lineaEstados, escrito a mano, difiere de la API en 3 líneas y en el turno — riesgo de demostrar un estado de planta distinto según el modo elegido hasta que se resuelva.

Reloj real vs. día operativo fijo en los seeds de tesis (E9-10): mientras thesis-seed.util.ts: hoy() no se ancle a la misma constante HOY que usa el mock, una demo contra la API en una fecha distinta puede mostrar una referencia temporal distinta a la del mock (los totales de los 5 KPIs no cambian, sólo la fecha de referencia).

Modal anidado sin oscurecer el modal base (nuevo, QA fase 2b): en VelocidadesModal (E8-06), --z-overlay (60) queda por debajo de --z-modal (70), así que el overlay del modal anidado de alta/edición/baja no oscurece el modal de velocidades que queda debajo.

## 6. Métricas del backlog

### Por estado

Los puntos de las historias Descartada no se computan (convención, sección 3); se listan aparte y quedan fuera de la base de cálculo del % de puntos.

| Estado | Historias | % historias | Puntos | % puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hecho | 59 | 69,4 % | 335 | 75,6 % |
| En curso | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Pendiente | 24 | 28,2 % | 108 | 24,4 % |
| Descartada | 2 | 2,4 % | 5 (no computable) | — |
| Total | 85 | 100 % | 443 (computables) | 100 % |

Historias Descartada: E8-08 (Sedes: alta y edición, 3 pts) y E12-01 (Agrupar filtro de líneas por proceso, 2 pts) — ambas por la decisión del producto del 4-sep-2026 tarde (sin sedes, sin filtro de línea en tiempo real).

### Por épica

| Épica | Historias | Puntos (computables) | Hecho | En curso | Pendiente | Descartada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 — Shell y Design System | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| E2 — Tiempo real y captura | 9 | 52 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| E3 — Órdenes de fabricación | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E4 — Reportes | 5 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| E5 — Alertas y motor de reglas | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E6 — Analítica IA | 5 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| E7 — Evidencia de tesis | 17 | 81 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| E8 — Configuración y mantenedores | 10 | 51 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| E9 — Datos maestros reales y migración | 11 | 64 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| E10 — Backend, seguridad y calidad | 6 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| E11 — Despliegue y operación | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| E12 — Mejoras UX detectadas | 8 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Total | 85 | 443 | 59 | 0 | 24 | 2 |

## 7. Trazabilidad tesis → backlog

| Funcionalidad de tesis (Anexo 05) | Historias |
| --- | --- |
| Captura de datos | E2-01 a E2-07 |
| Registro de producción | E2-01, E3-01 a E3-04 |
| Registro de paradas | E2-02, E8-01, E8-03, E8-04 (mantenedor de líneas; el nivel máquina/equipo se descartó, ver nota de la épica E9) |
| Registro de mermas | E2-03, E2-07, E8-02 |
| Repositorio centralizado | E9-01 a E9-05, E3-04, E10-01 a E10-03 |
| Dashboard en tiempo real | E1-01, E2-06, E2-08, E2-09 (pendiente) |
| Indicadores | E4-01 a E4-05 |
| Analítica IA | E6-01 a E6-05 |
| Alertas y predicciones | E5-01 a E5-04, E6-05, E8-07 |

| KPI de tesis | Meta | Historias que lo sustentan |
| --- | --- | --- |
| TRI | Reducción ≥ 40 % vs. pretest (2,9 min) | E2-02, E2-03, E2-04 (tiempoRegistroSeg), E7-01, E7-07 (postest real), E7-15 (Home sin valor fijo) |
| TCI | ≥ 90 % | E7-02 (enunciado original), E7-08 (importadores), E7-09 (motor de validación vigente), E7-10 (overrides), E7-11 (tolerancias), E7-16/E7-17 (conectores en vivo, pendiente) |
| TSP | ≥ 80 % de acuerdo | E7-03, E7-12 (invitaciones) |
| CFS | 9 / 9 funcionalidades verificadas | E7-04, E7-13 (verificadaEn) — depende del cumplimiento de las 9 funcionalidades de la tabla anterior en su conjunto |
| EP | ≥ 80 % | E5-03, E6-03, E7-05, E7-14 (excluye alertas de demostración) |

Los 5 KPI arrancan en sin_datos desde E7-07 (4-sep-2026 noche): la tabla anterior lista qué historia sustenta cada instrumento, no un valor ya alcanzado — ver la nota "Postest vacío por diseño" en docs/api-contracts.md.

*Documento actualizado a partir del estado real del código en feat/evidencia-real (sobre feat/ajustes-configuracion → feat/maestros-reales, base main en 2bb7f89) al 4-sep-2026, noche, tras el cierre de la fase 2 "maestros reales" (mañana), los ajustes de configuración y tiempo real (tarde, commit 19172ce) y la fase 3 "Evidencia real y validación de calidad TCI" (noche): postest hipotético retirado del módulo Evidencia (los 5 KPI arrancan en sin_datos, sólo se conserva el pretest del TRI), importadores de fuentes externas con plantillas XLSX/CSV, motor de validación TCI contra sensores/solicitudes/SAP, overrides por criterio, tolerancias configurables, invitaciones nominales al TSP, CFS con verificadaEn, EP sin las alertas de demostración, Home sin TRI fijo. Las 8 historias que quedaban En curso al 3-sep-2026 se completaron y verificaron la mañana del 4-sep (pnpm typecheck 7/7 · pnpm lint limpio · pnpm build 4/4 · pnpm --filter @mes/api test:e2e 118/118 en 7 suites); los ajustes de la tarde bajaron la suite a 114/114 (−10 casos de máquinas/sedes, +6 de líneas); la fase 3 la subió a 131/131 en 8 suites (+1 suite nueva, evidence-validacion.e2e-spec.ts) — 98 endpoints bajo /api/v1. docs/api-contracts.md, README.md, docs/implementation-summary.md, docs/qa-report.md, docs/figma-map.md y docs/figma-specs-modulos.md se actualizaron en esta misma revisión de docs/; docs/qa-report.md deja constancia de que la fase 3 todavía no tiene su pasada de QA de integración. Ninguno de los documentos refleja ya el modelo anterior a la fase 2 (5 líneas + PT-01, turnos M/T/N, /pasteurizacion y /personal activos), el modelo intermedio del cierre de fase 2 (máquinas-equipo, 9 sedes) que la tarde del 4-sep-2026 descartó, ni el postest hipotético de Evidencia que la noche del 4-sep-2026 retiró.*